|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава города Бородино _________А.Ф.Веретенников «____»___________2018г |
| --- | --- |

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт придомовой территории , расположенной по адресу : г. Бородино, ул. Октябрьская, 48

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 580304,38 руб.

Составлен в базисных ценах ТЕР-2001 года по состоянию на 1 января 2000г, пересчитан в текущие цены 1 кв.2018г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1 | ТЕРр68-14-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,05 | 2505,37 | 677,82 | 1827,55 104,06 | 0 | 2630,64 | 711,71 | 1918,93 109,26 |  | 68,26 71,67 | 9,4 9,87 |
| 2 | ТЕР27-03-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 100 м2 | 5,4 | 1808,15 | 57 | 1483,34 83,69 | 267,81 | 9764,01 | 307,80 | 8010,04 451,93 | 1446,17 | 5,81 31,37 | 6,06 32,72 |
| 3 | ТЕР27-02-010-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,05 | 5386,5 | 740,26 | 103,33 10,1 | 4542,91 | 5655,83 | 777,27 | 108,50 10,61 | 4770,06 | 76,08 79,88 | 0,68 0,71 |
| 4 | ТСЦ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 размером 0,3*0,15м | м3 | 4,725 | 1841,13 | 0 | 0 0 | 1841,13 | 8699,34 |  |  | 8699,34 |  |  |
| 5 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,042 | 763,76 | 763,76 | 0 0 | 0 | 32,08 | 32,08 |  |  | 88,5 3,72 |  |
| 6 | ТСЦ-407-0014 | Земля растительная | м3 | 4,2 | 155,77 | 0 | 0 0 | 155,77 | 654,23 |  |  | 654,23 |  |  |
| 7 | ТЕРр66-22-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 7 | 1393,47 | 44,44 | 14,96 0 | 1334,07 | 9754,29 | 311,08 | 104,72 | 9338,49 | 4,53 31,71 |  |
| 8 | ТСЦ-101-2536 | Люки чугунные тяжелый | шт. | -7 | 1058,51 | 0 | 0 0 | 1058,51 | -7409,57 |  |  | -7409,57 |  |  |
| 9 | ТЕР27-06-026-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,162 | 1730,85 | 0 | 62,74 8,4 | 1668,11 | 280,40 |  | 10,16 1,36 | 270,24 |  | 0,66 0,11 |
| 10 | ТЕР27-06-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,54 | 52943,48 | 423,98 | 3105,55 289,06 | 49413,95 | 28589,48 | 228,95 | 1677,00 156,09 | 26683,53 | 38,3 20,68 | 19,08 10,3 |
| 11 | ТЕР27-06-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,54 | 12332,3 | 2 | 11,74 0 | 12318,56 | 6659,44 | 1,08 | 6,34 | 6652,02 | 0,18 0,1 |  |
| 12 | ФССЦпг03-21-01-003 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 141,7905 | 4,8 | 0 | 4,8 0 | 0 | 680,59 |  | 680,59 |  |  |  |
| 13 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 141,7905 | 3,45 | 0 | 3,45 0 | 0 | 489,18 |  | 489,18 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 66479,94 | 2369,97 | 13005,46 729,25 | 51104,51 | 239,13 | 53,71 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 400997,71 | 41427,08 | 105581,22 12747,29 | 253989,41 | 239,13 | 53,71 |
| Накладные расходы | 58886,23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 31899,43 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 45485,73 |  |  |  | 71,67 | 9,87 |
| Автомобильные дороги | 395698,06 |  |  |  | 132,03 | 43,84 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 4395,47 |  |  |  | 3,72 |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | 23709,43 |  |  |  | 31,71 |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | 13087,75 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | 9406,93 |  |  |  |  |  |
| Итого | 491783,37 |  |  |  | 239,13 | 53,71 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 253989,41 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 105581,22 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 54174,37 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 58886,23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 31899,43 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 88521,01 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 580304,38 |  |  |  | 239,13 | 53,71 |

## Составил: инженер-сметчик МКУ «Служба единого заказчика»                А.В.Помелова

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(